Documento de planificación del proyecto -Proyecto Gestión de Datos IA

Nombre: Emanuel Serey

Asignatura: Gestión de datos para IA

Contenido

Introducción .............................................................................3 
1. Alcance del Proyecto ...........................................................3
2. Entregables del Proyecto .....................................................3
3. Cronograma Tentativo ..........................................................4 
4. Desglose del Proyecto (WBS) ..............................................4 
5. Hitos Técnicos ......................................................................5
6. Riesgos y Estrategias de Mitigación .....................................5 
7. Seguimiento y Control del Proyecto ......................................5 
Cierre .........................................................................................6

Introducción

Este documento presenta la planificación del proyecto “Gestión de Datos IA”, estructurada conforme a las buenas prácticas del enfoque PMBOK. Su propósito es definir de manera clara los elementos fundamentales del proyecto antes de su ejecución, permitiendo una gestión ordenada, controlada y predecible.

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web básica utilizando Flask, contenerización con Docker, integración continua mediante GitHub Actions y despliegue en la nube con Render.

1. Alcance del Proyecto

El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación web simple que permita validar el flujo completo de desarrollo moderno, desde la construcción hasta el despliegue en producción.

Incluye:

- Desarrollo de backend en Flask

- Contenerización con Docker

- Configuración de CI/CD con GitHub Actions

- Despliegue en la nube mediante Render

No incluye:

- Base de datos persistente

- Autenticación de usuarios

- Frontend avanzado

- Entregables del Proyecto

-Documento de planificación del proyecto

-Código fuente en repositorio GitHub

-Dockerfile funcional

-Archivo README.md documentado

-Pipeline CI/CD implementado

-Aplicación desplegada en Render

-Evidencias del funcionamiento del sistema

3. Cronograma Tentativo

El proyecto tiene una duración estimada de 4 semanas:

-Semana 1: Desarrollo de aplicación Flask

-Semana 2: Contenerización con Docker

-Semana 3: Implementación de CI/CD

-Semana 4: Despliegue en Render y documentación final

- 4. Desglose del Proyecto (Estructura WBS)

1. Proyecto Gestión de Datos IA

1.1 Planificación

1.1.1 Definición del proyecto

1.2 Desarrollo

1.2.1 Backend en Flask

1.2.2 Estructura del proyecto

1.3 Contenerización

1.3.1 Creación Dockerfile

1.3.2 Build de imagen

1.4 Integración continua

1.4.1 Configuración GitHub Actions

1.5 Despliegue

1.5.1 Configuración en Render

1.5.2 Deploy del servicio

1.6 Documentación y cierre

1.6.1 README.md

1.6.2 Evidencias del proyecto

- Hitos Técnicos

-Hito 1: Aplicación Flask funcionando localmente

-Hito 2: Contenedor Docker construido correctamente

-Hito 3: Pipeline CI/CD ejecutándose sin errores

-Hito 4: Aplicación desplegada en Render

-Hito 5: Documentación completa del proyecto

- Riesgos y Estrategias de Mitigación

-Problemas en Docker ➝ Revisión de logs y dependencias

-Fallos en CI/CD ➝ Validación del pipeline y configuración

-Error en despliegue ➝ Configuración correcta del PORT dinámico

-Retrasos en desarrollo ➝ Seguimiento semanal del cronograma

- Seguimiento y Control del Proyecto

-El seguimiento del proyecto se realizará mediante:

-Control del cronograma: revisión semanal del avance

-Control del alcance: validación de entregables definidos

-Control de calidad: revisión de funcionamiento del sistema

-Control de riesgos: monitoreo de problemas y soluciones aplicadas

-Herramientas utilizadas:

-GitHub (control de versiones)

-GitHub Actions (CI/CD)

-Render (despliegue)

Cierre

Este documento establece la base organizativa del proyecto, permitiendo estructurar su desarrollo de manera clara y controlada.

La planificación se basa en una estructura WBS, permitiendo dividir el proyecto en tareas manejables y facilitar su seguimiento. El enfoque adoptado es de tipo predictivo, donde cada etapa debe completarse antes de avanzar a la siguiente.

El proyecto finaliza con la aplicación desplegada en la nube, documentada y disponible en GitHub, cumpliendo con todos los objetivos definidos.